Phần 1 – Phân tích

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Chỉ các PBI đạt DoD mới được tính Velocity. Bốn PBI Done có tổng 5+5+3+2=15 SP; PBI ví RikkeiPay chưa qua Integration Test nên tính 0 SP. | Báo cáo Velocity cao hơn thực tế, gây sai lệch khi dự báo Sprint sau. |
| BC2 | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Đường nằm ngang là tín hiệu để nhóm tìm nguyên nhân tại Daily Scrum. | Nếu không tìm hiểu, nhóm có thể bỏ qua trở ngại hoặc công việc bị ùn tắc. |
| BC3 | Sai | Ngày 3, SP còn lại tăng từ 21 lên 24. Dữ liệu cho thấy PBI hiển thị mã khuyến mãi trị giá 3 SP được thêm vào ngày 3, không chứng minh Developers làm việc chậm. | Đánh giá sai hiệu suất và đưa ra quyết định không phù hợp. |
| BC4 | Sai | Ngày 10, Actual Line phải phản ánh công việc còn lại thực tế, không được sửa từ 11 về 0 chỉ để khớp Ideal Line. | Báo cáo sai sự thật, che giấu công việc chưa hoàn thành. |
| BC5 | Sai | PBI ví RikkeiPay mới hoàn thành khoảng 75% và chưa đạt DoD nên không tự động chuyển sang Sprint 5 với 2 SP. | Làm sai Velocity và khiến Product Backlog không phản ánh đúng trạng thái công việc. |

Phần 2 – Vá lỗi

1. Tính lại Velocity Sprint 4

Các PBI đạt DoD gồm:

- Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP.

- Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP.

- Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP.

- Đổi ảnh đại diện: 2 SP.

Phép tính:

V=5+5+3+2=15 SP

PBI thanh toán bằng ví RikkeiPay chưa đạt DoD và PBI hiển thị mã khuyến mãi chưa làm đều không được tính vào Velocity.

2. Số SP còn lại đúng ở ngày 10

Giữ nguyên số liệu thực tế là 11 SP, không sửa thành 0 để làm đẹp biểu đồ. Actual Line phải phản ánh đúng khối lượng công việc còn lại.

3. Cách xử lý PBI ví RikkeiPay

PBI thanh toán bằng ví RikkeiPay chưa đạt DoD nên không được tính vào Velocity Sprint 4. PBI này quay lại Product Backlog để Product Owner xem xét thứ tự ưu tiên; nếu được chọn vào Sprint 5, Developers tiếp tục lập kế hoạch hoàn thành và vẫn phải bảo đảm DoD.